巫溪发改发〔2024〕122号

巫溪县发展和改革委员会

- 关于巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目

- 可行性研究报告的批复

- 巫溪县金灿实业发展有限责任公司：

- 你司《关于巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目可行性研究报告的请示》收悉。根据成都博德建电管理咨询有限公司出具的《巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目工程可行性研究报告》，以及北京思泰工程咨询有限公司出具的《巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目工程可行性研究报告的评估报告》，经研究，原则同意该项目可行性研究报告内容，现将相关事项批复如下：

- 一、项目名称：巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目。

二、项目业主：巫溪县金灿实业发展有限责任公司。

三、项目代码：2312-500238-04-01-493364。

四、建设地点：巫溪县凤凰镇。

五、主要建设内容：本项目拟迁改110kV电力线路共8.75km，包括：搬迁110kV巫马南线#1-#10段线路3.65km、110kV巫马北线#1-#9段线路3.70km、110kV奉泉线1.40km。

六、总投资及资金来源：项目总投资为2223万元，其中：工程费用约1809万元，工程建设其他费用370万元，预备费44万元，资金来源为业主自筹。

七、项目建设时间：12个月。

八、招标方式：本项目的招标范围为工程设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作。初步设计方案批复后，编制项目概算报我委审批。请严格按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。

附件：巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目投资估算表

巫溪县发展和改革委员会

- 2024年3月25日

（此件公开发布）

附件

巫溪县凤凰水城110kV电力迁改项目投资估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1809 |  |
| （一） | 巫溪凤凰园区电力线路迁改工程（变电工程） | 300 |  |
| （二） | 巫溪凤凰园区电力线路迁改工程（线路工程） | 1509 |  |
| 二 | 其他费用 | 370 |  |
| 三 | 预备费 | 44 |  |
| （一） | 基本预备费 | 44 |  |
| 四 | 项目总投资 | 2223 |  |