巫溪发改发〔2023〕463号

巫溪县发展和改革委员会

关于巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区

引水保障工程项目可行性研究报告的批复

巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司：

你单位《关于审批巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程项目可行性研究报告的请示》（宁之源司文〔2023〕172号）及相关材料收悉，经研究，原则同意实施巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程，现将项目可行性研究报告相关事项批复如下。

一、项目名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程。

- 二、项目代码：2104-500238-04-01-408292。

三、项目性质：改扩建。

四、项目业主：巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司。

五、建设地点：巫溪县红池坝、朝阳镇、文峰镇、塘坊镇、胜利乡、城厢镇。

六、主要建设内容及规模：扩建红池坝水厂，扩建后新增供水规模15000m³/d。主要建设内容为新增预沉淀池、沉淀池、滤池和清水池各3座，在红池坝水厂内新建增压泵站1座，沿途新增清水池9口，主要配水管道管线平面总长72.459km。

七、建设工期：36个月。

八、总投资及资金来源：估算总投资为19729.87万元，工程静态总投资18686.67万元，建设期债券融资利息1043.2万元。其中：建筑工程投资12038.85万元，机电设备及安装工程投资613.06万元，金属结构设备及安装工程投资467.03万元，施工临时工程投资880.41万元，独立费用投资2273.86万元，基本预备费投资1627.31万元，建设补偿和移民征地投资521.25万元，环境保护费投资65万元，水土保持投资200万元。

九、招标核准。招标范围为项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位根据本批复并结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和基本建设程序，切实加强投资控制，抓好工程安全和质量，确保项目按期建成投用。

此复

巫溪县发展和改革委员会

2023年7月31日

巫溪县发展和改革委员会办公室　　　　  　　　2023年7月31日印发