巫溪县住房和城乡建设委员会

关于全市自查摸底的943个问题整改落实情况

公示

按照全市自查摸底943个问题整改工作要求，我单位牵头整改的“巫溪县宁厂镇、下堡镇污水处理厂未建成”已整改完成，现将有关情况公示如下，如对问题整改有异议，请拨打电话：51691166

项目	具体内容
具体问题	巫溪县宁厂镇、下堡镇污水处理厂未建成
整改措施	深化思想认识，认真学习贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境保护工作落实。结合工作实际，针对宁厂镇、下堡镇污水处理厂未建成的问题，严格督促环投公司因地制宜，加快完善乡镇污水设施建设并投入运行。
整改成效	截至目前，宁厂污水处理厂于2019年4月完成建设，下堡污水处理厂于2019年12月完成建设。两镇管网已于2020年6月完成建设，污水处理厂并投入试运行。由于2020年7月特大洪灾，部分管网被洪水冲毁，导致销号延迟。经过督促建设，已完成下堡镇水毁管网建设，并投入运行。宁厂镇管网沿河段管网损毁严重，由于河道施工条件限制，施工机械无法实施，加上连续的雨季，河水时常暴涨，导致施工缓慢，主管道无法按时接入厂区，现采取临时管道接入，厂区已运行，待主管道建成后，再拆出临时管道。