
巫溪县人民政府办公室

关于印发巫溪县2026年县级重点民生实事

项目实施方案的通知

巫溪府办发〔2026〕6号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

《巫溪县2026年县级重点民生实事项目实施方案》已经县政府研究同意，请各相关部门（单位）密切配合、全力推进，切实抓好项目落地落实。各牵头单位应于每月最后一个工作日前将当月项目进展情况报县政府办公室，县政府办公室将开展民生实事跟踪督查，按季度通报推进情况，并将结果纳入各单位年度考核，确保圆满完成民生实事年度目标任务。

                             巫溪县人民政府办公室        

2026年2月12日

（此件公开发布）  
巫溪县2026年县级重点民生实事项目实施方案

	序号
	项目名称
	项目内容
	牵头领导
	牵头单位
	配合单位

	1
	“便民停车”项目
	①在城区内新增停车场5个，停车泊位约300个（老城凤凰山下、赵家坝宁河中学旁、扶贫小区内、镇泉思源中学旁、凤马大道体育公园旁）；对22个老旧小区配套停车位进行改造，改造停车泊位约200个。

②完善“渝畅停”等智能化应用设备，将城区60%以上经营性停车场停车数据接入“渝畅停”应用，向社会公众提供泊位信息查询预约、电子支付、停车引导、泊位共享等服务，缓解群众“停车难”问题。
	林  永
	县住房城乡建委
	县公安局、宁河街道、柏杨街道、县房屋管理服务中心、城市建设（集团）公司

	2
	“光明小伙伴”护眼行动
	为城区6所中学校200个教室安装健康护眼灯2200盏，有效保护中学生视力健康，预防青少年近视。
	冉发军
	县教委
	/

	3
	“城市公厕提升”工程
	在城区内新建5座公厕（老城凤凰山下停车场内、赵家坝宁河中学旁、凤马大道牛头嘴、县委党校、凤凰街道中河村各1座）；在城区提质改造12座公厕（老城2座、赵家坝4座、马镇坝6座）。
	林  永
	县住房城乡建委
	县房屋管理服务中心、城市建设（集团）公司、宁之源（集团）公司

	4
	“外卖阳光厨房”项目
	为全县300家外卖餐饮经营者安装“互联网+明厨亮灶+AI”设备，实现对餐饮外卖经营者食品安全实时视频监控。
	廖  丹
	县市场监管局
	/


	5
	“妇女‘两癌’救助”项目
	实施全县适龄妇女“两癌”免费筛查，提供10000人次宫颈癌、5000人次乳腺癌筛查服务。对符合“两癌”救助条件的低收入患病妇女发放救助金，每人一次性1万元补助。
	廖  丹
	县卫生健康委
	县民政局、县农业农村委、县妇联

	6
	“标准化畜禽屠宰”项目
	建设年屠宰生猪20万头、家禽500万羽的标准化屠宰场1座，逐步规范管理城区屠宰行为，保障公共卫生安全。
	陈  钢
	县农业农村委
	薯光公司

	7
	“小区物业提升”项目
	加强对物业企业的监督管理和执法力度，强化对物业企业小区服务的日常考核+第三方物业企业考核评价、物业服务质量评价+信用等级评定及其成果应用，督促企业规范“三亮三即时”内容的建设与应用，促进物业管理规范化运行；累计创建A级物业企业13个、规范化物业服务小区28个；推进建制小区物业覆盖率达到90%以上；开展对物业小区地下车库、车位的清理建档，督促、指导物业企业对具备条件的物业小区停车库实行对外开放并引导外来车主有序停放；督促、指导街道推进物业小区业主委员会建设和“小区公约”的制定。
	林  永
	县住房城乡建委
	宁河街道、柏杨街道、凤凰街道、县房屋管理服务中心、县城市管理执法支队

	8
	“雪亮工程（二期）”项目
	完成2771个公共区域视频点位智能感知前端升级改造，启动建设1975路智能感知前端，搭建城市级视频共享平台，逐步实现城区重点区域场所无盲区守护。
	柴丛来
	县公安局
	/

	9
	“农村公益性公墓”项目
	在全县条件成熟的乡镇规划10个农村公益性公墓，建设2个农村公益性公墓。按照覆盖乡镇户籍人口5‰—7‰死亡率*20年的比例建设墓位，其中火葬墓穴占比不低于80%。
	冉发军
	县民政局
	县发展改革委、县规划自然资源局、县林业局，有关乡镇

	10
	“文体惠民”行动
	①实现“15分钟品质文化圈”50%的覆盖率，打造一批新型公共文化空间，开展系列品牌活动。持续举办峡郡大舞台、广场舞等群文活动，开展戏曲进乡村活动192场。②开展社会体育指导员培训，新增社会体育指导人员55人；开展“国民体质监测进乡镇”活动1场；承办2场品牌赛事，开展4场主题群体活动，提升群众参与率。
	廖  丹
	县文化旅游委
	/





